Модел уговора

Број:

Датум:

ЈНОП 31/2021

На основу члана  93. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС бр.91/19), члана 2. Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки (“Сл.гласник РС” бр.93/20) и члана 27. Статута Српског народног позоришта, закључује се

- УГОВОР

- О JAВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

- ЗАМЕНА РАСХЛАДНИХ АГРЕГАТА (ЧИЛЕРА)  НА ОБЈЕКТУ СНП-а

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Закључен између:

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа  Директор установе културе- Управник Зоран Ђерић (у даљем тексту: Наручилац);  ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, број жиро рачуна. 840-515664-92, НБС,  с једне стране

и

____________________________________________, кога заступа ______________

(фирма, место и адреса)						     (функција)

________________________ (у даљем тексту: добављач),  ПИБ:______________,

(име и презиме)

шифра делатности: __________, матични број: _______________, број жиро рачуна:

__________________, код банке _________________ и е-маил адреса:

___________________________с друге стране.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ , бр. 91/19) спровео отворени поступак јавне набавке радова- Замена расхладних агрегата (Чилера)  на објекту Српског народног позоришта по Позиву и Конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службеног гласника дана _________ . године;

- да је Добављач доставио дана __________. године Понуду број _____, која се налази у прилогу овог уговора и чини њен саставни део;

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ______________ од ____________.године уговор о јавној набавци доделио Добављачу за извођење радова Замена расхладних агрегата (Чилера) на објекту Српског народног позоришта.

Предмет  уговора

## Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова - Замена расхладних агрегата (Чилера) са новим некоришћеним расхладним агрегатом  на објекту Српског народног позоришта, у свему према захтевима Наручиоца дефинисаним у спецификацијама и Понуди Добављача број ______ од _______.године, које чине саставни део овог уговора.

## Радови се изводе на згради СНП-а у Новом Саду, Позоришни трг 1.

Члан 2.

Добављач се обавезује да уговорене радове изведе стручно и квалитетно уз употребу најквалитетнијих материјала, у свему према спецификацији и овом уговору, Закону о планирању и изградњи, подзаконским актима, нормативима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, сходно датој понуди и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Цена

Члан 3.

## Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач дао у Понуди.

## Укупна цена уговорених радова из члана 1. овог уговора износи ____________ динара, без обрачунатог пореза на додатну вредност.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања, трошкови мерења и атесте као и све друге зависне трошкове које Добављач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.

## Уговорена цена је фиксна (непроменљива) током рока важења уговора и нeћe се мењати у случају промене цене материјала и радне снаге на тржишту.

Рок извођења

Члан 4.

Добављач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе у  року до 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Добављач се уводи у посао у року од 3 дана од дана закључења Уговора.

## О увођењу Добављача у посао саставља се записник и то се констатује у  грађевинском дневнику.

Продужење уговореног рока

Члан 5.

Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају наступања разлога из Узансе о гpaђeњy 42.

Добављач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писмении путем ( мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога из Узансе о грађењу 42., како би исти ценећи настале околности могао да разматра могућност продужења рока.

Наступање, трајање и престанак ванредних дoraђaja и околности уписују се у грађевински дневник.

Изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца.

Уговорени рок се може продужити, када уговорне стране о томе постигну писмени споразум, о чему ћe се сачинити Анекс овог Уговора.

Члан 6.

О изведеним радовима Добављач и Наручилац сачињавају Записник квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова, и констатују да су радови изведени у свему према Понуди Добављача и овом уговору.

Квалитет yгpaђeнoг материјала

## Члан 7.

Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају одговарати опису радова и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси  Добављач.

Добављач је дужан да преда Наручиоцу приликом извођења радова атесте о квалитету материјала које уграђује у објекте који су предмет радова по овом уговору, а по захтеву Наручиоца и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Атести се преузимају записнички — Записник о преузимању атеста, који потписују предста вник Добављача и надзорни opгa н Наручиоца.

Квалитет изведених радова Добављач доказује Изјавом коју даје у писменом  облику на дан примопредаје изведених радова, а која је саставни део Записника о квалитативној и квантитативној примоп редаји изведених радова.

Уговорна казна

## Члан 8.

У случају прекорачења рока из члана 4. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Добављач је дужан да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1% од укупне цене без пдв, с тим што прекорачење уговореног рока не може бити дуже од 10 календарских дана.

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока из члана 4. став 1. овог уговора и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ-а.

Обрачун уговорне казне врши Наручилац.

## Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у став у 1. овог члана, Наручилац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла.

Делимично извођење радова или неуредно, односно непотпуно испуњење уговорених обавеза не утиче на застој или прекид уговореног рока.

Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је овлашћен зарачунавати уговорну казну независно од њих. У случају да последгњи дан рока пада на државни празник или нерадни дан, Добављач пада у доцњу првог наредног радног дана.

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у року из члана 4. овог уговора, Добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истима писмено (мејл, допис) обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата писмено нeћe производити правно дејство.

Рок из члана 4. овог уговора може да се продужи из разлога наведених у члану 5. овог уговора.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Добављача из претходних ставова овог члана и из члана 5. овог уговора, о истом ћe бити закључен Анекс Уговора.

Члан 9.

Уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем  радова или одустане од даљег рада Наручилац има право да раскине Уговор са Добављачем, као и да уновчи депоновано средство обезбеђења.

Примопредаја изведених радова

Члан 10.

Добављач ћe обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врше овлашћени представници Добављача и Наручиоца.

Посебним актом биће одређено лице овлашћено од стране Наручиоца као представник.

Преглед и примопредаја изведених радова се врши уз сачињавање Записника о квалитативној   и квантитативној   прииопредаји   изведених   радова,   најкасније   у   року   од 15 дана од дана завршетка радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 10 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.

Окончана  ситуација  се испоставља  истовремено  са  Записником  о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова али не касније од 15 дана од дана сачињавања Записника.

У коначном рачуну  обрачунате  су  све коначне обавезе између  Добављача  и Наручиоца.

Коначни обрачун

Члан 11.

Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или одуговлачи  са  својим  учешћем  у изради обрачуна,  Добављач  може  да  изврши обрачун и да о томе обавести Наручиоца.

Право из претходног става овог члана има и Наручилац.

Свака од уговорних страна сноси трошкове свог учешћа у  изради коначног обрачуна.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни   рок   за   изведене   радове   износи 	2 године, рачунајући од дана   извршене примопредаје изведених радова.

## Гарантни рок за материјал Добављач даје у складу са гаранцијама произвођача материјала, које се прилажу приликом примопредаје радова.

Гарантни рок за опрему Добављач даје у складу са гаранцијама произвођача  опреме, који не може бити мањи од 2 године.

Гарантни рокови уграђене опреме констатују се у Записнику за гарантне рокове опреме.

Добављач је дужан  да  у гарантном  року  отклони  све недостатке  на објекту  који су настали због тога што се није придржавао својих обавеза у  погледу квалитета изведених радова и уграђених материјала и опреме.

Недостатке који би се у гарантном року појавили, а нису последица нормалног хабања, Добављач је дужан да отклони као и причињену штету да надокнади, ако су наступили његовом кривицом, за изведене такозване "скривене радове".

Наручилац задржава право да уколико Добављач из  било  којих  разлога  не отклони настале  недостатке  по истакнутии  примедбама,  да те  недостатке  отклони  сам на рачун Добављча, односно да може да наплати депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања  и употребе  односно ненаменског  коришћења  изграђеног  објекта од стране Наручиоца или тpeћeг лица.

Плаћање

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Добављачу плати вредности извршених радова на основу исправног  испостављеног коначног рачуна пратеће  документације.

Наручилац ћe извршити исплату   уговорене   цене на основу   исправно испостављеног рачунау року   до  45  дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна и документације.

Обавезе Наручиоца из закљученог уговора које доспевају у наредној буцетској години биће реализоване највише до износа средстава која ћe Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

Добављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом

10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклашени дин. изн., 68/2011 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклашени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклаfјени дин. изн., 108/2016 , 7/2017 - усклашени дин. изн. 113/2017, 13/2018 — усклашени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 усаглашени дин.изн.; 72/19, 8/2020 ускл.дин.износ 153/2020 ).

Средство финансијског обезбеђења

Члан 14.

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије ______________ са меничним овлашћењем на износ од 10 % вредности уговора са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

## Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку примопредаје радова, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност    Наручиоцу да може реализовати депоноване бланко соло менице у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет изведених радова, као и на рок извођења радова односно уколико не отклони утврђени недостатак у гарантном року.

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализоване депоноване бланко соло менице у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором односно по истеку гарантног рока.

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза дату у депозит.

У случају да Добављач не отклони недостатке у гарантном року, Наручилац ииа право да реализује бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантом року дату у депозит.

Стручни надзор

## Члан l5.

Наручилац ћe посебним актом одредити лице које ћe вршити стручни надзор над извођењем радова који су предмет овог уговора, о чему ћe писмено обавестити Добављача.

Добављач је дужан да Наручиоцу омогући вршење стручног надзора и да се придржава упутстава и налога стручног надзора.

Добављач одговара Наручиоцу за скривене недостатке радова сходно важећем Закону о планирањьу и изградњи и Посебних узанси о грађењу.

Надзорни орган из става 1. овог члана задржава право да од Добављача захтева уклањање недостатака на изведеним радовииа, који су предмет овог уговора с тим да му за то одреди примерен рок, а Наручилац ииа право и на накнаду штете од Добављача коју трпи због недостатка радова.

Остале обавезе наручиоца и добављача

Члан 16.

Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао, у року утврђеном ставом 2. члана 4. овог уговора.

Током извођења радова Наручилац је дужан да обавештава Добављача о свим околностима од значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их он тражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када за тим постоји потреба.

По завршетку извођења радова Наручилац је дужан да прими изведене радове на начин предвиђен овим уговором.

Члан 17.

Добављач је дужан да:

-достави Наручиоцу списак радника који he бити ангажовани на извођењу предметних радова,

- решењем одреди одговорног извођача радова који руководи градилиштем и да о томе обавести Наручиоца пре почетка радова. Добављач може да промени одговорног извођача радова који руководи градилиштем, о чему је дужан да обавести Наручиоца без одлагања- првог радног дана по извршеној промени,

-сопственим средствима изврши осигурање предметних радова од основних и допунских ризика као и да осигура своје раднике ангажоване на уговорених радовима од последица незгоде;

-писменим путем упозори Наручиоца и надзорни орган о недостацима и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и промене у односу на прихваћену понуду,

- обезбеди све превентивне мере за безбедан и здрав рад, а у складу са Законом,

-се придржава кућног реда објекта на коме се изводе радови,

-обавља и друге послове у складу са Законом.

Добављач је обавезан да уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова, без формирања привремених деопнија око објеката и у близини објекта.

Одговорни извођач радова који руководи градилиштем дужан је да:

- изведе све потребне   радове на згради Српског народног позоришта, према Уговору, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталације и опреме,

-организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања caoбpaћaja, за штиту околине за време извођења радова,

-обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (тpeћa лица, суседни објекати и саобраћајнице),

-обезбеђује доказ о квалитету извршених  радова, односно уграђеног материјала,

-обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова,

-обавља и друге послове у складу са Законом.

Раскид уговора Члан 18.

## Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

-ако Добављч не започне радове у уговореном року;

-ако Добављач својом кривицои касни са извођењем радова у односу на   уговорену динамику 10 и више календарских дана;

-ако Добављач не изводи радове у складу са спецификацијом;

-ако Добављач радове изводи неквалитетно;

## -ако Добављач не поступа по налозима надзора,

-ако Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем   радова или

одустане од даљег извођења радова.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да активира средство обезбеђењаа за добро извршење посла као и да тражи накнаду штете.

Добављач може раскинути Уговор у случају да Наручилац не обезбеди услове потребне за извођење радова.

На раскид Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим  односима.

Члан 19.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказнии роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 20.

У случају раскида Уговора Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Добављача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трош кове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Завршне одредбе

Члан 21.

Овај уговор  се  закључује  на  одређено  време,  до  окончања  свих  уговорених радова.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од када се и примењује.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о гpaђењy и других прописа који регулишу ову област.

Члан 23.

Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ћe покушати да реше   споразумно, а ако споразум није могућ спор ћe се решити пред стварно надлежнин судом у Новом Саду.

Члан  24.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Добављач 1 (један) примерак.

За Наручиоца								За Добављача

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: | Српско народно позориште |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: | Нови Сад, Позоришни трг бр. 1 |
| Матични број: | 08066469 |
| Порески број: | 101651637 |
| Текући рачун: | 840-515664-92 |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у складу са уговором који је Менични дужник дана ____________ 2021. године закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке радова – Замена расхладних агрегата (Чилера) на објекту Српског народног позоришта (ЈН ОП 31/2021).

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ (словима:__________________________________________) што представља 10% без пореза од вредности уговора.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум  издавања                                             ____________________________

овлашћења:                                                             Потпис овлашћеног лица

Меничног дужника

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: | Српско народно позориште |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: | Нови Сад, Позоришни трг бр. 1 |
| Матични број: | 08066469 |
| Порески број: | 101651637 |
| Текући рачун: | 840-515664-92 |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  у складу са уговором који је Менични дужник дана ____________ 2021. године закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне радова радова – Замена расхладних агрегата (Чилера) на објекту Српског народног позоришта (ЈН ОП 31/2021).

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 5 дана дужи од датог гарантног рока.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ (словима:________________________________________________) што представља 10% без пдв  од вредности уговора.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања уговора и гарантног рока дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

| Место и датум |  | Добављач |
| --- | --- | --- |